| AMBITIES | CONCRETE UITVOERING | TERMIJN UITVOERING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 jaar | 4-6 jaar | 7-10 jaar | Trekker / verantwoordelijke | toelichting |
| 1 We zetten ons in voor het beschermen en versterken van de natuur | 1.1 Substantieel betere staat van instandhouding a. begrazing | xxx xxxx | xxx xx | xxx xx | NM NM en partners | Basis wordt de natuurvisie. NM heeft een begrazingsplan opgesteld ondersteund door het NP. Verder wordt er samen met VBS in 2025 een maaipilot uitgevoerd. |
|  | 1.2 Invasieve exoten en eilander soorten a. verwilderde katten b. (broedende) ganzen c. florabeheer | xxxxx xxxx xxxx | x xx xx | x xx xx | NM/NVWS/Provincie/Gemeente NM/allen | Huidig project van huiskat/thuiskat wordt in 2025 afgerond even als onderzoek RUG. Op basis hiervan reservering in jaarplan 2026 opgenomen. Reservering opgenomen in jaarplan 2026, voor aanpak invasieve exoten/katten |
|  | 1.3 Betere bescherming kustbroedvogels | xxx | xx | xx | RWS/partners | Afhankelijk van inhoud beheerplan Noordzee (zie ook 1.4) |
|  | 1.4 Natura2000 | xxx | xx | xx | Provincie/RWS | Trekker afhankelijk van N2000 gebied |
|  | 1.5 Samen werken aan dynamisch kustbeheer | xxx | xx | x | WSF | Valt onder stuurgroep 1eilaun |
| 2 We streven naar een zelfvoorzienend eiland op gebied van water en energie | 2.1 Water vast houden | xxx | xx | xx | WSF/allen | Concretisering via integraal waterplan/ watergebiedsplan |
|  | 2.2 Water besparen | xxxx | x | x | Gemeente/allen | Relatie met Integraal Waterplan en Regiodeal. Reservering opgenomen in Jaarplan 2026. |
|  | 2.3 Onderzoek voorziening zoet water | xxxxx |  |  | Provincie/partners | Is gerealiseerd via IWP |
|  | 2.4 We minderen zo veel mogelijk met fossiele brandstoffen | xxx | xxx | xxx | Gemeente | Gemeente heeft regie; uitvoering voor Alle partners |
| 3 We werken samen aan natuur inclusieve landbouw en toekomstbestendigheid | 3.1 Samen werken aan natuur en landbouw (doorlopend) | xx | xx | xx | VBS/NM | Streefbeeld biodiverse landbouw is uitgangspunt. Zie ook 1.1 a |
|  | 3.2 Voedsel en beleving - toekomstbestendigheid | x | xxx | x | VBS/SOV |  |
| 4 Mensen het eiland laten beleven met balans tussen recreatie en natuur | 4.1 Evenwicht en balans | xx | xxx | xx | NM/Gemeente | Opstellen actieplan in werkgroep C&E |
|  | 4.2 Duurzaam toerisme a. fietspadenplan | xxxx xxxxx | xxx | xx | Gemeente NM, SOV | Opstellen plan in werkgroep C&E Fietspadenplan is opgesteld, uitwerking vervolg opgenomen in jaarplan 2026 |
|  | 4.3 Flexibel zoneren | x | xxx | x | NM/allen | Is uitvloeisel van actieplan van 4.1 |

| AMBITIES | CONCRETE UITVOERING | TERMIJN UITVOERING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 jaar | 4-6 jaar | 7-10 jaar | Trekker / verantwoordelijke | toelichting |
| 5 We versterken de identiteit van Schiermonnikoog door behoud van cultuurhistorie |  | 5.1 Inventariseren | xxx |  |  | NP | Met de bunkerstichting en het ‘t Heer en Feer worden vervolgstappen besproken. Reservering opgenomen in jaarplan 2026. |
|  |  | 5.2 Doorgeven van cultuurhistorie | x | xxx | xxx | NP/allen | idem |
| 6 We zijn meer verbonden met onze omgeving |  | 6.1 We betrekken eilanders op een structurele manier bij ontwikkelingen in het Nationaal Park | xxx | xxx | xxx | NP/IVN/allen | Belangrijke rol voor werkgroep C&E |
| ### 7 We doen het samen |  | 7.1 Regie nemen en houden | xxx | xxxx | x | NP | Uitwerken met/na uitwerken governance |
|  |  | 7.2 We gaan uit van eigen kracht en blijven zelfstandig | x | xxx | x | NP | idem |
| ### 8 Communicatie en educatie |  | 8.1 We werken integraal samen | xxx | xxx | xxx | IVN/NM/NP | Uitwerken in werkgroep C&E |
|  |  | 8.2 Vergroten van de zichtbaarheid a. fysieke herkenbaarheid NP | xx xx | xxxx xxxx | xxx xxx | IVN/NM/NP IVN | Via extra inzet IVN door verdere uitrol Campagne Welkom in NP en vernieuwing Expositie het Baken |
|  |  | 8.3 Educatie a. jeugd boswachtersprogr. | xxxx xxxxx | xxx x | xxx x | IVN IVN | Extra inzet IVN via jaarplan 2026 Onderdeel van extra financiering |
|  |  | 8.4 Governance | xxxxx | x | x | NP/allen | Basis voor goede en heldere afspraken; Opdracht aan WING |
| ### 9 Initiëren en structureren van activiteiten op het gebied van onderzoek |  | 9.1 We verstevigen en verbinden samenwerkingen | xxx | xxx | xxx | NVWS/NM/CCWO | Samenwerking zou meer wederzijds Kunnen/moeten |
|  |  | 9.2 Toegankelijk maken van onderzoeksresultaten | xxx | xxx | xxx | idem |  |

x 	geen tot weinig aandacht						maatregel uitgevoerd

xx	wel aandacht, geen urgentie						maatregel onderdeel van jaarplan 2026

xxx	aandacht en actie

xxxx	aandacht en urgentie

xxxxx	hoge mate van urgentie